## 第7周会议记录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2017.4.8 | 时间 | 14:00-15:00 | 地点 | 至九文化室 |
|  | | | | | |
| 主题 | 课堂实时点名即时考试系统开发需求分析汇总 | | | | |
| 参与者 | 郑斯达、梁海兴、姬程、张昱婷 | | | 记录者 | 郑斯达 |
|  | | | | | |
| **会议摘要** | | | | | |
| 内容1 | 需求分析汇总 | | | | |
| 主要工作 | 小组成员展示各个的需求分析文档，然后进行小组讨论，将4分需求分析文档进行总结汇总，得到《需求文档汇总V1》 | | | | |
| 内容2 | 项目准备内容讨论 | | | | |
| 主要工作 | 小组成员根据汇总的需求文档，对项目中的部分功能可能需要用到的技术进行相应的讨论。包括Web端的服务器，数据库的选择，移动端App的开发时的数据库的选择，项目框架MVC构建等。对项目功能的用例图，UML图进行初步的讨论。 | | | | |
|  | | | | | |
| 总结 | | | | | |
| 序号 | 内容 | 任务 | | 负责人 | DDL |
| 1 | 1 | 完成《需要文档汇总V1》 | | 梁海兴 | 2017-4-8 |
| 2 | 1 | 审核《需求文档汇总V1》 | | 张昱婷 | 2017-4-8 |
| 3 | 2 | 完成点名功能的部分UML图 | | 郑斯达 | 2017-4-16 |
| 4 | 2 | 完成考试系统的部分UML图 | | 姬程 | 2017-4-16 |